#### PROGRAMA:             PROGRAMA DE APOYO  INSTITUCIONAL, REFORMA

FISCAL Y PLAN DE INVERSIONES DE LA CIUDAD DE

BUENOS AIRES

#### SUBPROGRAMA:     MODERNIZACIÓN

#### COMPONENTE:        MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS

#### PROYECTO:              FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DGEyC Y

#### DEL  SISTEMA ESTADÍSTICO DE LA CIUDAD

#### CONSULTORIA:        FORTALECER EL DESARROLLO DEL BANCO DE DATOS.

#### INFORME  DE AVANCE

#### Julio – Septiembre 2004

CONSULTOR   :  Lic. Clara Cristina SOTERAS

Por los servicios profesionales prestados en calidad de Consultor Senior en apoyo técnico al proyecto durante el período comprendido entre el 1/07/2004 y el 30/09/2004 según las actividades  que se describen a continuación.

# OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la implementación del Banco de Datos de la DGEyC.

#### OBJETIVOS PARTICULARES

Migrar los sistemas existentes en la Intranet a la nueva plataforma : Windows 2000 Server y SQL 2000 Server.

Implementar mecanismos de seguridad para el acceso al Banco de Datos.

Incluir en el Banco de Datos el catálogo bibliográfico implementado por el centro de Documentación de la DGEyC.

Desarrollar los programas de carga y consulta para las bases de datos que se incorporen al banco de datos.

Diseñar e implementar un sitio web para la DGEyC dentro de www.buenosaires.gov.ar

ACTIVIDADES  ( 1° de julio al  31 de diciembre de 2004 )

- Completar e implementar los programas que permitan a las áreas generadoras de la información su ingreso directo al Banco de Datos

- Desarrollar los programas  de consulta de las nuevas bases de datos que se incorporen al Banco de Datos.

- Diseñar e instalar un sitio web para su inclusión en www.buenosaires.gov.ar para que se pueda acceder a aquella información que la DGEyC determine que es de uso público.

Actividades realizadas:

- Se trabajó sobre el diseño que tendrá el nuevo sitio de la DGEyC a ser incluido en la órbita de la web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  El nombre asignado es  www.estadistica.buenosaires.gov.ar.   (Ver Anexo I)

- Se comenzó a transferir, con nuevo formato, los tabulados de algunas áreas temáticas que estarán accesibles a los usuarios de Internet.

- Se diseñó para la Intranet una página para acceder a todos los tabulados (aproximadamente 1.800)  correspondientes al  Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 entregados por el INDEC.

- Se reformuló la base existente de Definiciones y Conceptos  Para la cual fue utilizada, básicamente, la información que fue generada durante el desarrollo del Plan de Mediano Plazo y completada con las últimas actualizaciones presentadas por cada sector.  Como consecuencia del rediseño, además, fueron ajustados los programas de carga y consulta.  (Ver anexo II)

- Se actualizó y completó, en la Intranet, la información correspondiente a las áreas temáticas :”Participación ciudadana” y  “Cultura”.

- Se incluyó en el diseño del nuevo sitio de uso público una herramienta para poder tener una mejor versión impresa de las hojas. (Ver anexo III)

- Se comenzó el análisis para implementar una herramienta que pernita aumentar y disminuir el tamaño de la letra en las páginas que se publiquen en Internet..

### Lic. Clara Cristina SOTERAS