PROGRAMA:             PROGRAMA DE APOYO  INSTITUCIONAL, REFORMA

FISCAL Y PLAN DE INVERSIONES DE LA CIUDAD DE

BUENOS AIRES

SUBPROGRAMA:     MODERNIZACIÓN

COMPONENTE:        MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS

PROYECTO:              FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DGEyC Y

DEL  SISTEMA ESTADÍSTICO DE LA CIUDAD

CONSULTORIA:        FORTALECER EL DESARROLLO DEL BANCO DE

DATOS.

INFORME  DE ACTIVIDADES

##### Mes de Mayo de 2004

CONSULTOR:  Lic. Clara Cristina SOTERAS

Por los servicios profesionales prestados en calidad de Consultor  Senior en apoyo técnico al proyecto durante el período comprendido entre el 1/05/2004 y el 31/05/2004 según las actividades  que se describen a continuación.

###### OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la implementación del Banco de Datos de la DGEyC.

OBJETIVOS PARTICULARES

Migrar los sistemas existentes en la Intranet a la nueva plataforma : Windows 2000 Server y SQL 2000 Server.

Implementar mecanismos de seguridad para el acceso al Banco de Datos.

Incluir en el Banco de Datos el catálogo bibliográfico implementado por el centro de Documentación de la DGEyC.

Desarrollar los programas de carga y consulta para las bases de datos que se incorporen al banco de datos.

Diseñar e implementar un sitio web para la DGEyC dentro de www.buenosaires.gov.ar

ACTIVIDADES (etapa  1° de enero – 30 de junio de 2004 )

- Migración de los sistemas desarrollados para la intranet a la plataforma Windows Server 2000 y SQL 2000 Server.

- Desarrollar e implementar mecanismos que incorpore niveles de seguridad para el acceso a toda la información del Banco de Datos

- Desarrollar los procedimientos que permitan la inclusión al Banco de Datos y su consulta del catálogo bibliográfico.

Actividades realizadas:

- Se instaló el servicio de Web (Internet Information Server), el de búsqueda en páginas Web (Index Server) y el motor de base de datos SQL 2000 Server en el nuevo servidor de la DGEYC, el cual se adquirió con el sistema operativo Windows 2000 Server previamente instalado.

- Se migraron al nuevo servidor todas las hojas (.htm), programas (.asp). Como también, todas las bases de datos (edificación, vitales, servicios, censos,  área económica) relacionadas con la Intranet.

- Se instaló el servicio de Certificate Server como primer paso en el estudio de los mecanismos de seguridad de la información.

- Se concluyó el desarrollo del sistema de Consulta al Catálogo del Centro de Documentación, el cual quedará definitivamente implementado cuando el usuario tenga depurados  sus datos a cargar.

### Lic. Clara Cristina SOTERAS