PROGRAMA:             PROGRAMA DE APOYO  INSTITUCIONAL, REFORMA

FISCAL Y PLAN DE INVERSIONES DE LA CIUDAD DE

BUENOS AIRES

SUBPROGRAMA:     MODERNIZACIÓN

COMPONENTE:        MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS

PROYECTO:              FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DGEyC Y

DEL  SISTEMA ESTADÍSTICO DE LA CIUDAD

CONSULTORIA:        FORTALECER EL DESARROLLO DEL BANCO DE

DATOS.

INFORME  DE AVANCE

##### Abril – Junio 2004

CONSULTOR:  Lic. Clara Cristina SOTERAS

Por los servicios profesionales prestados en calidad de Consultor  Senior en apoyo técnico al proyecto durante el período comprendido entre el 1/04/2004 y el 30/06/2004 según las actividades  que se describen a continuación.

###### OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la implementación del Banco de Datos de la DGEyC.

OBJETIVOS PARTICULARES

Migrar los sistemas existentes en la Intranet a la nueva plataforma : Windows 2000 Server y SQL 2000 Server.

Implementar mecanismos de seguridad para el acceso al Banco de Datos.

Incluir en el Banco de Datos el catálogo bibliográfico implementado por el centro de Documentación de la DGEyC.

Desarrollar los programas de carga y consulta para las bases de datos que se incorporen al banco de datos.

Diseñar e implementar un sitio web para la DGEyC dentro de www.buenosaires.gov.ar

ACTIVIDADES (etapa  1° de enero – 30 de junio de 2004 )

- Migración de los sistemas desarrollados para la intranet a la plataforma Windows Server 2000 y SQL 2000 Server.

- Desarrollar e implementar mecanismos que incorpore niveles de seguridad para el acceso a toda la información del Banco de Datos

- Desarrollar los procedimientos que permitan la inclusión al Banco de Datos y su consulta del catálogo bibliográfico.

Resultados alcanzados:

1. Sistemas de la intranet migrados.

- Se instaló el servicio de Web (Internet Information Server), el de búsqueda en páginas Web (Index Server) y el motor de base de datos SQL 2000 Server en el nuevo servidor de la DGEYC (srv04), el cual se adquirió con el sistema operativo Windows 2000 Server previamente instalado.

- Se migraron al nuevo servidor todas las hojas (.htm), programas (.asp). Como también, todas las bases de datos (edificación, vitales, servicios, censos,  área económica) relacionadas con la Intranet.

2. Niveles de seguridad para el acceso a toda la información del Banco de Datos implementados.

- Algunas páginas de la Intranet ya están restringidas para ser accedidas solo por un grupo de usuarios. En el anexo I se ve la pantalla en la cual el programa pide la identificación del usuario y su contraseña.

- Se preparó un sitio dentro del banco de datos solo accesible mediante identificación del usuario y contraseña para el ingreso de la información.  Actualmente está disponible para  la carga de información de las siguientes series: circulación y recaudación de autopistas; pasajeros transportados por transporte automotor metropolitano; servicios desde Retiro; puerto de Buenos Aires y aeropuerto Jorge Newbery; escrituras e hipotecas anotadas en el registro de la propiedad inmueble; estadísticas vitales. En el anexo II se muestran las hojas de acceso al sitio.

- Se incorporó la base de datos del Centro de Documentación de la DGEyC a uno de los servidores (srv01) para permitir un más conveniente resguardo de los datos.

3. Consulta del catálogo bibliográfico incluida en el Banco de Datos.

- Se completó el desarrollo del sistema de Consulta al Catálogo del  Centro de Documentación ya que, por pedido del usuario, se incorporó un método para la  selección  de algunos  de los documentos recuperados por la consulta para que puedan ser  impresos.   Quedará definitivamente implementado cuando el usuario tenga depurado el contenido de la base de datos. Anexo III

4. Además

- Sistema de Pedidos de  arreglos de hardware:  se desarrollaron ajustes al  módulo Recursos para mantener registrado y actualizado todos los componentes de cada puesto de trabajo de la DGEyC.    A través de este módulo, además, se podrán individualizar por cada PC los dispositivos que la integran :  cpu, teclado, mouse, parlantes, monitor y/o impresora.  Anexo IV

- Se procedió a la carga inicial de las bases que componen el Sistema de Pedidos de Arreglos de hardware, con la información obtenida del relevamiento realizado en la DGEyC por el personal de soporte técnico.

### Lic. Clara Cristina SOTERAS