#### PROGRAMA:             PROGRAMA DE APOYO  INSTITUCIONAL, REFORMA

FISCAL Y PLAN DE INVERSIONES DE LA CIUDAD DE

BUENOS AIRES

#### SUBPROGRAMA:     MODERNIZACIÓN

#### COMPONENTE:        MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS

#### PROYECTO:              FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DGEyC Y

#### DEL  SISTEMA ESTADÍSTICO DE LA CIUDAD

#### CONSULTORIA:        FORTALECER EL DESARROLLO DEL BANCO DE DATOS.

#### INFORME  DE AVANCE

#### Enero - Marzo  2004

CONSULTOR   :  Lic. Clara Cristina SOTERAS

Por los servicios profesionales prestados en calidad de Consultor  Senior en apoyo técnico al proyecto durante el período comprendido entre el 1/01/2004 y el 31/03/2004 según las actividades  que se describen a continuación.

# OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la implementación del Banco de Datos de la DGEyC.

#### OBJETIVOS PARTICULARES

Migrar los sistemas existentes en la Intranet a la nueva plataforma : Windows 2000 Server y SQL 2000 Server.

Implementar mecanismos de seguridad para el acceso al Banco de Datos.

Incluir en el Banco de Datos el catálogo bibliográfico implementado por el centro de Documentación de la DGEyC.

Desarrollar los programas de carga y consulta para las bases de datos que se incorporen al banco de datos.

Diseñar e implementar un sitio web para la DGEyC dentro de www.buenosaires.gov.ar

ACTIVIDADES (etapa  1° de enero – 30 de junio de 2004 )

- Migración de los sistemas desarrollados para la intranet a la plataforma Windows Server 2000 y SQL 2000 Server.

- Desarrollar e implementar mecanismos que incorporen niveles de seguridad para el acceso a toda la información del Banco de Datos

- Desarrollar los procedimientos que permitan la inclusión al Banco de Datos y su consulta del catálogo bibliográfico.

Actividades realizadas:

- Se instaló todo el software de base (Windows 2000 y SQL 2000) en uno de los servidores que fuera entregado por CEPAL Previamente como el servidor presentó muchas fallas físicas fue derivado a un service para su verificación y arreglo.

.

- Se inició el análisis de los mecanismos de seguridad para el futuro acceso al Banco de Datos.  La propuesta es acceso libre para todo lo que se refiere a tabulados y publicaciones,  y restringido a toda aquella información que los distintos sectores consideren privada.

Se implementar, para esto último, un sitio donde la información contenida llegue a la PC que la consulta a través de un canal seguro (https, SSL).

- Adecuación del programa para la carga y la consulta de las bases de Edificación (Permisos de Construcción y ampliación de viviendas y locales de la Ciudad de Buenos Aires). En el Anexo 1 se muestran a modo de ejemplo, las pantallas de dicho programa.

- Se reordenaron las páginas de la Intranet  separando las hojas estáticas (formato .htm) de las generadas por la consulta a las bases de datos (formato .asp)  para resguardar la información ya que la actualización de las mismas es realizada por distintas personas. Ver Anexo 6.

- Se creó un sitio privado de acceso restringido para el manejo de la actualización y mantenimiento de las bases de datos de:  edificación, vitales, servicios, censos,  área económica.  Aún está en desarrollo (ver Anexo 2).

- Se agregó a la Intranet una página con direcciones de sitios nacionales e internacionales relacionados con estadísticas y censos. Ver Anexo 3.

- Si bien no está dentro de los términos de referencia,  surgió la necesidad de desarrollar un sistema para registrar los pedidos de las áreas de la DGEyC de  arreglos de hardware.   Este sistema, además,  incluye las características originales de cada recurso y todas sus actualizaciones y arreglos posteriores, de manera tal que servirá para control del inventario físico de la DGEyC.

Los programas se desarrollaron utilizando lenguaje ASP y motor de base de datos SQL 2000. Ver Anexo 4.

- Se inició el desarrollo del sistema de Consulta al Catálogo del  Centro de Documentación.  Originalmente la información estaba contenida en una base ISIS que fue migrada a SQL 2000 para poder ser consultada a través de la Intranet de la DGEyC.  Ver Anexo 5.

Todos los programas nuevos (puntos 3, 5, 7 y 8) se diseñaron en Windows 2000 y SQL 2000 como parte de la migración al nuevo servidor.

### Lic. Clara Cristina SOTERAS