PROGRAMA:             PROGRAMA DE APOYO  INSTITUCIONAL, REFORMA

FISCAL Y PLAN DE INVERSIONES DE LA CIUDAD DE

BUENOS AIRES

SUBPROGRAMA:     MODERNIZACIÓN

COMPONENTE:        MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS

PROYECTO:              FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DGEyC Y

DEL  SISTEMA ESTADÍSTICO DE LA CIUDAD

CONSULTORIA:        FORTALECER EL DESARROLLO DEL BANCO DE

DATOS.

INFORME  DE ACTIVIDADES

##### Mes de Noviembre de 2004

CONSULTOR:  Lic. Clara Cristina SOTERAS

Por los servicios profesionales prestados en calidad de Consultor  Senior en apoyo técnico al proyecto durante el período comprendido entre el 1/11/2004 y el 30/11/2004 según las actividades  que se describen a continuación.

###### OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la implementación del Banco de Datos de la DGEyC.

OBJETIVOS PARTICULARES

Migrar los sistemas existentes en la Intranet a la nueva plataforma : Windows 2000 Server y SQL 2000 Server.

Implementar mecanismos de seguridad para el acceso al Banco de Datos.

Incluir en el Banco de Datos el catálogo bibliográfico implementado por el centro de Documentación de la DGEyC.

Desarrollar los programas de carga y consulta para las bases de datos que se incorporen al banco de datos.

Diseñar e implementar un sitio web para la DGEyC dentro de www.buenosaires.gov.ar

Segunda etapa  ( 1° de julio al  31 de diciembre de 2004 )

- Completar e implementar los programas que permitan a las áreas generadoras de la información su ingreso directo al Banco de Datos

- Desarrollar los programas  de consulta de las nuevas bases de datos que se incorporen al Banco de Datos.

- Diseñar e instalar un sitio web para su inclusión en www.buenosaires.gov.ar para que se pueda acceder a aquella información que la DGEyC determine que es de uso público.

Actividades realizadas:

- Se analizó e implementó en base de datos la información correspondiente al  área temática “Seguridad pública”. Realizándose como carga inicial los años 2000 y 2002. Quedando pendiente el control final y aceptación del área involucrada.

- Se siguió trabajando en el diseño de las páginas para el sitio web de la DGEyC dentro de www.buenosaires.gov.ar

### Lic. Clara Cristina SOTERAS