PROGRAMA:             PROGRAMA DE APOYO  INSTITUCIONAL, REFORMA

FISCAL Y PLAN DE INVERSIONES DE LA CIUDAD DE

BUENOS AIRES

SUBPROGRAMA:     MODERNIZACIÓN

COMPONENTE:        MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS

PROYECTO:              FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DGEyC Y

DEL  SISTEMA ESTADÍSTICO DE LA CIUDAD

CONSULTORIA:        FORTALECER EL DESARROLLO DEL BANCO DE

DATOS.

INFORME  DE ACTIVIDADES

##### Mes de Octubre de 2004

CONSULTOR:  Lic. Clara Cristina SOTERAS

Por los servicios profesionales prestados en calidad de Consultor  Senior en apoyo técnico al proyecto durante el período comprendido entre el 1/10/2004 y el 31/10/2004 según las actividades  que se describen a continuación.

###### OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la implementación del Banco de Datos de la DGEyC.

OBJETIVOS PARTICULARES

Migrar los sistemas existentes en la Intranet a la nueva plataforma : Windows 2000 Server y SQL 2000 Server.

Implementar mecanismos de seguridad para el acceso al Banco de Datos.

Incluir en el Banco de Datos el catálogo bibliográfico implementado por el centro de Documentación de la DGEyC.

Desarrollar los programas de carga y consulta para las bases de datos que se incorporen al banco de datos.

Diseñar e implementar un sitio web para la DGEyC dentro de www.buenosaires.gov.ar

Segunda etapa  ( 1° de julio al  31 de diciembre de 2004 )

- Completar e implementar los programas que permitan a las áreas generadoras de la información su ingreso directo al Banco de Datos

- Desarrollar los programas  de consulta de las nuevas bases de datos que se incorporen al Banco de Datos.

- Diseñar e instalar un sitio web para su inclusión en www.buenosaires.gov.ar para que se pueda acceder a aquella información que la DGEyC determine que es de uso público.

Actividades realizadas:

- Se actualizó, en la Intranet, la información correspondiente al año 2003 del área temática “Seguridad pública”  y se empezó a analizar la posibilidad de manejar dicha información a través de una base de datos .

- Sistema de pedidos de  arreglos de hardware:  se amplió el alcance del sistema con una opción que permite acceder a diferentes programas utilitarios para ser instalados por personal de soporte técnico desde la web en las distintas casas (San Juan, Bartolomé Mitre, London). 
Por otro lado,  se amplió la posibilidad de acceder a la información de hardware no solo por el nombre asignado a cada máquina sino también por su número de inventario o su serial.

### Lic. Clara Cristina SOTERAS