FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

OBJETIVOS DEL CURSO

Al finalizar este curso, el participante habrá adquirido las siguientes habilidades y conocimientos:

• Saber en que consiste un proyecto y como se formula.
• Distinguir los distintos tipos de proyectos: de desarrollo institucional o social o productivo o de infraestructura.
• Identificar y realizar los distintos pasos de que consta el ciclo de un proyecto.
• Manejar Los instrumentos básicos para realizar la evaluación económico - financiera de proyectos y el análisis de costos - beneficios sociales (SCBA).
• Interpretar el significado de los índices y tasas que surgen de aplicar ese análisis.
• Utilizar la herramienta que brinda el marco lógico para analizar la estructura de los proyectos.
• Conocer los requisitos organizacionales necesarios en la ejecución exitosa de proyectos 
• Elaborar los componentes de un proyecto.

CONTENIDOS

Políticas, Programas Y Proyectos: Conceptos. ¿En que consiste un proyecto? Distintos tipos de proyectos. Infraestructura, Institucionales, Sociales y Productivos. De la idea-proyecto al proyecto formulado.

El Ciclo De Proyectos: Identificación. Determinación. Preparación. Aspectos técnicos, económicos-financieros, comerciales, administrativos, organizacionales, legales, localización. Evaluación de Alternativas. Evaluación Final. Negociaciones. Financiamiento. Ejecución. Supervisión y Control. Evaluación Ex-post.

Evaluación Económico - Financiera De Proyectos Y Análisis De Costos - Beneficios Sociales (Scba): Instrumentos básicos para la evaluación financiera. Actualización de los flujos financieros (VAN). Tasa interna de retorno (TIR). Evaluación Económica. Análisis de costos - beneficios sociales (scba). Evaluación del Resultado Final

La Matriz De Estructura Lógica De Los Proyectos: Conceptos básicos. El marco lógico. La lógica vertical o DOPI. a lógica horizontal, indicadores y verificación. Las etapas del marco lógico.

Los Requisitos Organizacionales En La Ejecución De Proyectos: Gerencia de Proyecto y estructura gerencial. Sistemas de gerencia de proyectos. Organización de recursos físicos, financieros y humanos. Cronograma de ejecución o Diagrama de GANTT.

Bibliografía

ANDER-EGG, Ezequiel; AGUILAR, María José (1993): Cómo elaborar un proyecto. Guia para diseñar proyectos de intervención socio-educativa. Editorial Magisterio del Río de la Plata.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (1990): Proyectos de Desarrollo. Planificación, Implementación y control. Volumen 1. Limusa-Noriega. México.

BURKI, S.J. y PERRY, G.E. (1998): Mas allá del Consenso de Washington: La hora de la reforma Institucional. Puntos de vista. Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe. Banco Mundial. Washington D. C.

CHOKSI, Armeane M.; MEERAUS, Alexander; STOUTJESDIJK, Ardy J. (1980): The planning of investment programs in the fertilizer industry. World Bank

COHEN, Ernesto y FRANCO, Rolando (1988): Evaluación de proyectos sociales.

ILPES/ONU, CIDES/OEA. Editorial Gel. Argentina

DAVIDSON FRAME, J. (2000): La nueva dirección de proyectos. Herramientas para una era de cambios rápidos. Granica. España.

EASTER, K.William & WAELTI, John J.(1980): The application of project analysis to natural resource decisions. Water Resources research Center. Bulletin 103 University of Minnesota - Graduate School. USA

FINNERTY, John D. (1998): Financiamiento de Proyectos. Técnicas Modernas de Ingeniería Económica. Prenticee Hall. México.

FONTAINE, Ernesto R.(1999): Evaluación Social de Proyectos. Alfaomega. Universidad Catolica de Chile.

HENG-KANG, Sang (1988): Project evaluation: techniques and practices for developing countries. The institute for Transportation Systems. The City University of New York. USA

HERNANDEZ HERNÁNDEZ, Abraham y HERNANDEZ VILLALOBOS, Abraham (2001): Formulación y evaluación de proyectos de inversión. Thomson International. España

ILPES (1978): Guía para la presentación de proyectos. Sigloveintiuno Editores SA. México - Editorial Universitaria SA. Santiago de Chile. 6º Edición. México.

ILPES (1994): Guía para la identificación y formulación de proyectos de salud. Argentina

ILPES (1995): Guía para la identificación y formulación de proyectos de educación.

Iula - Celcadel. Ecuador.

LINS RIBEIRO, Gustavo (1987): Proyectos de gran escala: una forma de produccion vinculada a la expansion de sistemas economicos. Desarrollo Economico. Ides. Argentina.

LITTLE, I.M.D. & MIRRLESES, J.A.( 1980): Project appraisal and planning for developing countries. Heinemann Educational Books. London U.K.

MARTNER, Gonzalo (1986) Planificación y presupuesto por programas. ILPES. Sigloveintiuno Editores.

MINISTERIO DE INTERIOR (1992): Guía para la preparación y evaluación de proyectos de desarrollo institucional. Programa de Saneamiento Financiero y Desarrollo Económico de las Provincias Argentinas - Bid. Unidad Ejecutora Central. Argentina.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (1987): Curso de formulación y seguimiento de proyectos de cooperación técnica internacional.

Naciones Unidas (1972): Pautas para la evaluación de proyectos.

POSAVAC, Emil J. & CAREY Raymond G.(1985): Program Evaluation. Methods and case studies. Prentice- Hall Inc. USA

POWERS, Terry A..(1981): El calculo de los precios de cuenta en la evaluación de proyectos. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington D.C. USA

SANIN, Angel Héctor ( 1989): Manual de administración de proyectos de desarrollo local.

IULA-CERCADEL. Ecuador

SANIN, Angel Héctor ( 1995): Guía metodológica general para la preparación y evaluación de proyectos de inversión social. ILPES.

SAPAG CHAIN, Nassir; SAPAG CHAIN, Reinaldo ( 1995): Preparación y Evaluación de Proyectos. McGraw-Hill Chile.

UNESCO, CEPAL, PNUD (1979): Proyecto desarrollo y educación en América Latina y el Caribe. Heterogeneidad tecnica, diferenciales de salario y educación.

WORLD BANK (1990): The sustainability of investment projects in education. World Bank, Operation and Evaluation Department. USA

Glosario

Abandono organizado: Proceso mediante el cual las nuevas innovaciones reemplazan los productos actuales antes de que éstos queden por fuera del ciclo de rentabilidad.

Agente (broker) del conocimiento: Persona, organización o proceso que identifica las intersecciones entre buscadores de conocimiento (compradores) y proveedores de conocimiento (vendedores) y crea un vehículo para relacionarlos.

Amnesia corporativa: pérdida de la experiencia colectiva, incorporada en el conocimiento tácito y las destrezas acumuladas, por lo general a través de una reducción excesiva de tamaño y por despido de personal.

Análisis semántico (semiótica): análisis del significado en el texto. En el contexto del software de la gerencia del conocimiento, conjunto de programas de análisis que identifican conceptos en los documentos, y su importancia relativa para el tema del documento y entre sí. Estas utilidades forman la base para una búsqueda precisa y para descubrir conocimientos.

Cadena de Valor Intangible: Muestra el desplazamiento de un producto o servicio desde el proveedor inicial hasta el consumidor final, desde la materia prima (datos o informaciones) hasta el conocimiento. Los eslabones más valiosos de la cadena suelen pertenecer a quienes poseen el conocimiento, sobre todo de lo que sucede en el extremo del cliente. El mayor esfuerzo estará destinado a no quedar fuera del flujo de información y a aprovecharlo eficazmente.

Capacidad de respuesta externa: Consiste en ofrecer acertadamente lo que la ciudadanía demanda y aún más, anticiparse a los requerimientos del futuro.

Capacidad de respuesta interna: Es la aptitud para transformar nuestro conocimiento del entorno en acciones concretas que posibiliten traducir nuestras competencias en productos y servicios.

Combinación: Es un proceso de crear conocimiento explícito al reunir conocimiento explícito proveniente de cierto número de fuentes.

Competencia medular o crítica: el enunciado del valor dominante en una organización. La competencia medular se diferencia de la competencia de producto y de la competencia del sector en que, dentro de una organización, sobrevive (por un margen significativo) a los ciclos de vida del producto y a los vaivenes del sector. La competencia crítica de un hospital, por ejemplo, es curar a las personas, y no la medicina convencional.

Conciencia externa: Es “saber hacia donde va la ola”. La capacidad para comprender las tendencias y adecuar nuestra acción a ellas. Se alimenta muy especialmente de la Inteligencia Estratégica y de las relaciones con clientes, proveedores e inclusive, los competidores.

Conciencia Interna: Es la capacidad de las organizaciones para realizar un permanente testeo de sus competencias críticas, produciendo un “abandono organizado” [1] de aquella producción que ya no se ajusta a las condiciones externas.

Conocimiento : El conocimiento es una certeza justificada. Las personas justifican la veracidad de sus certezas con base en sus observaciones del mundo; estas observaciones dependen a su vez de un punto de vista, sensibilidad personal y experiencia individual peculiares.

Conocimiento explícito: Conocimiento que se puede expresar formalmente al utilizar un sistema de símbolos y, por tanto, puede comunicarse o difundirse con facilidad.

Conocimiento tácito (características): Conocimiento que es difícil de expresar oralmente o de ser codificado utilizando símbolos como en fórmulas o reglas escritas. Es difícil de descomponer en elementos o pasos porque está distribuido en la totalidad de la experiencia de acciones del individuo. Está centrado en acciones, depende de indicaciones tangibles que registra el cuerpo humano al interactuar con su medio ambiente. Tal acción se sitúa en las dimensiones sociales y físicas del medio en que se aplica. A pesar de no ser codificado, el conocimiento tácito se puede enseñar y compartir y regularmente así se hace. Se adquiere mediante ejemplos.

Dato: Es un conjunto discreto de hechos objetivos relacionados con eventos. Son observaciones sencillas de los estados del mundo. Sus principales características son: a) Se estructuran fácilmente. b) Se capturan con facilidad en las máquinas. c) A menudo se cuantifican. d) Se transfieren con facilidad.

Decisores:  Toda persona que asume iniciativa y responsabilidad para transformar una situación dada.

Exteriorización: Es el proceso de convertir conocimiento tácito en conceptos explícitos mediante el uso de metáforas, analogías o modelos.

Información: Datos dotados de pertinencia y propósito. Para ello, se requiere de una unidad de análisis, se necesita consenso sobre el significado y la intermediación humana es indispensable.

Interiorización: Es un proceso de incorporación de conocimiento explícito en conocimiento tácito, interiorizando las experiencias obtenidas a través de los otros modos de creación de conocimiento dentro de las bases de conocimiento tácito de las personas, en la forma de modelos mentales compartidos o prácticas de trabajo.

ISO: International Organization for Standarization (Organización Internacional de Normalización) Confederación mundial de órganos nacionales de normalización integrada por alrededor de 130 países. Su misión es promover el desarrollo de la normalización para facilitar el intercambio internacional de bienes y servicios y fomentar la cooperación.

Orgánico: Referente a la(s) organización(es).

Percepción (orgánica): Etapa del proceso de información principal, mediante el cual se interpretan noticias y mensajes acerca del medio ambiente. Los miembros tienen que decidir qué información es significativa y a la cual se debe prestar atención para comprender qué ocurre a su alrededor; se generan explicaciones posibles a partir de experiencias pasadas, e intercambian y comentan criterios, a fin de llegar a una interpretación común.

Prácticas exitosas: aquella técnica, metodología, procedimiento o proceso, que ha sido implantado y ha mejorado los resultados de alguna organización o parte de ella (satisfaciendo algunos elementos de las necesidades de los clientes y principales colaboradores). Cuando queda establecido, tanto mediante el procedimiento de benchmarking interno como externo, incluido un análisis de datos sobre el rendimiento; la práctica exitosa puede transformarse en un standard o norma avalada por la ISO u otras organizaciones normalizadoras. Ver ISO.

Racionalidad limitada (en la toma de decisiones): Efecto del proceso por el cual la persona que toma decisiones dentro de una organización se comporta de dos maneras: 1) Persigue el resultado satisfactorio mínimo, al buscar un curso de acción que sea satisfactorio o lo bastante bueno, en lugar de ir en pos de la solución óptima. 2) Tanto las organizaciones como sus integrantes simplifican el proceso de decisión, es decir, se aplican rutinas, reglas y heurísticas a fin de reducir la incertidumbre y hacer frente a la complejidad, generando estancamiento e inercia orgánica.

Síndrome de “No fue inventado aquí”: Tendencia de un grupo de trabajo de composición estable a creer que posee un monopolio del conocimiento en ese campo, lo que lo lleva a rechazar nuevas ideas provenientes de extraños, para el probable detrimento de su desempeño. Tal conducta puede ser una consecuencia natural de personas que, con el transcurso del tiempo, incrementan el orden y la estabilidad en sus medios de trabajo para sí reducir la cantidad de estrés e incertidumbre que tienen que afrontar.

Socialización: Es el proceso de adquirir conocimiento tácito a través de compartir experiencias.